STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA

ZRUČ NAD SÁZAVOU

2021-2031

AKČNÍ PLÁN

pro období 2024 - 2026

OBSAH

1	Akční plán	3

1.1	Úvodní informace	3

1.2	Přehled projektů Akčního plánu	4

1.3	Karty projektových záměrů	6

1.4	Závěr	30

1.5	Přílohy	30

# Akční plán

## Úvodní informace

Akční plán projektů představuje klíčové projekty, které budou v období 2024 – 2026 realizovány. U některých je realizace podmíněna získáním dotace. Samozřejmě probíhá realizace i  dalších projektů SP.

S ohledem na současné a budoucí možnosti dotací, mohou být do již schváleného Akčního plánu dodatečně zařazeny i akce uvedené v Zásobníku projektů, na jejichž realizaci se podaří externí financování zajistit. V tomto případě rozhoduje o dodatečné změně Akčního plánu Rada města.

## Přehled projektů Akčního plánu

Přehled klíčových projektů Strategického plánu rozvoje města Zruče nad Sázavou, které jsou navrženy k realizaci v roce 2024, 2025 a 2026:

| PRIORITNÍ OBLAST | Název projektu | Období realizace |
| --- | --- | --- |
| BEZPEČNOST A SOUŽITÍ | Oprava požární nádrže v Nesměřicích | 2024/2025 |
|  | Kamerový systém - rozšíření | 2024/2025 |
|  | Podpora zájmových a neziskových organizací | 2024/2026 |
| VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Zeleň ve městě – 3. etapa | 2024/2025 |
|  | Výměna svítidel veřejného osvětlení - II. a III. etapa | 2024/2025 |
|  | Fotovoltaické elektrárny města | 2024 |
|  | Dohled a řízení energií - školní jídelna a spolkový dům | 2024/2025 |
|  | Kompostéry pro občany a štěpkovač pro TSSM | 2024 |
|  | Rybníky v Želivci | 2025/2026 |
| MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA | Rekonstrukce střechy budovy DPB a ZŠ Na Pohoří | 2024 |
|  | Rekonstrukce bytů č.p. 2 ve Zručském dvoře | 2025/2026 |
|  | Rekonstrukce dešťové kanalizace ulic Vlašimská a Kutnohorská | 2026 |
|  | Výkup pozemků | 2024/2026 |
|  | Zručský zámek ožívá – IV. etapa | 2024 |
|  | Rekonstrukce ulic Horní, Zámecká, Prostřední a části 5. května | 2024 |
|  | Kanalizace Dubina | 2026 |
| ŽIVOT A SLUŽBY | Zdravotní služby | 2024/2026 |
|  | Výstavba biotopu na koupání | 2025/2026 |
|  | Participativní rozpočet města | 2024/2026 |
| CESTOVNÍ RUCH | Platforma pro řízení cestovního ruchu | 2024/2026 |
|  | Baťovská Zruč | 2024/2026 |
| ŠKOLSTVÍ | Trenéři do škol | 2024/2026 |
|  | Finanční podpora týmu duševního zdraví | 2024/2026 |
|  | EduZměna | 2024/2025 |
|  | Městské granty | 2024/2026 |
|  | Univerzita třetího věku | 2024/2026 |
|  | Odborné učebny 2ks ZŠ Na Pohoří | 2024 |
|  | Tři nové učebny ZŠ Na Pohoří | 2026 |

## Karty projektových záměrů

| PRIORITNÍ OBLAST: 1 BEZPEČNOST A SOUŽITÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 1.1 Posílit bezpečnost ve veřejném prostoru |  |
| Opatření: 1.1. B Posílit bezpečnost majetku |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Oprava požární nádrže v Nesměřicích |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Jedná se o opravu požární nádrže v Nesměřicích – betonových stěn. Vyprojektováno, čekáme na výsledek dotačního řízení. Realizace pouze při získání dotace. |
| Finanční náročnost | 2 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města – 0,5 mil. Kč Dotace: MAS 2023 – 1,5 mil. Kč, žádost podána v září 2023 |
| Časová náročnost | 6 měsíců |
| Garant projektu | Vedoucí TSSM a osadní výbor Nesměřic |
| KPI | Celkové finanční náklady |

| PRIORITNÍ OBLAST: 1 BEZPEČNOST A SOUŽITÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 1.1 Posílit bezpečnost ve veřejném prostoru |  |
| Opatření: 1.1. B Posílit bezpečnost majetku |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Kamerový systém - rozšíření |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Jedná se o rozšíření dohledového kamerového systému města, zejména v rizikových lokalitách. |
| Finanční náročnost | 1 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města |
| Časová náročnost | 12 měsíců |
| Garant projektu | Starosta města Vedoucí MěP |
| KPI | Počet nových dohledových kamer v rizikových lokalitách |

| PRIORITNÍ OBLAST: 1 BEZPEČNOST A SOUŽITÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 1.2 Zajistit prevenci, osvětu a informovanost občanů města |  |
| Opatření: 1.2. A Zajistit prevenci sociopatologických jevů |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Podpora zájmových a neziskových organizací |
| Typ opatření | Procesní |
| Popis | Finanční a materiální podpora činnosti vzdělávacích a zájmových subjektů a neziskových organizací (působících na území města), spoluúčast města při opravě sportovišť |
| Finanční náročnost | 1 mil. Kč/rok |
| Zdroje financování | Rozpočet města |
| Časová náročnost | Průběžně |
| Garant projektu | Vedoucí odboru kultury, školství a sportu |
| KPI | Počet podpořených zájmových a neziskových organizací (dle odvětví – např. sport, kultura, atp.) |
| PRIORITNÍ OBLAST: 2 VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |
| Strategický cíl: 2.1 Dlouhodobě zlepšovat správu a péči o veřejnou zeleň a životní prostředí |  |
| Opatření: 2.1. A Zvýšit podíl zeleně a zelených ploch ve veřejném prostoru |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Zeleň ve městě – 3. etapa |
| Typ opatření | Projektové i procesní |
| Popis | Realizace 3. etapy včetně výsadby nových alejí a ošetření části stávající zeleně. Realizace pouze při získání dotace. |
| Finanční náročnost | 2,5 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města – 0,5 mil. Dotace - Národní program Životní prostředí – 2 mil. Kč |
| Časová náročnost | 5 měsíců |
| Garant projektu | Vedoucí TSSM a paní zahradnice |
| KPI | Celkový počet ošetřených a revitalizovaných dřevin a keřů Celkový počet nově vysazených dřevin a keřů |

| PRIORITNÍ OBLAST: 2 VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: SC 2.2 Zajistit efektivní systém energetického managementu města (EM) |  |
| Opatření: 2.2. B Rozvoj a zkvalitnění energetické infrastruktury a majetku |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Fotovoltaické elektrárny města |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Jedná se o výstavbu 5 městských elektráren – na střechách ZŠ a MŠ Na Pohoří, školní jídelna, budova TSSM a bytový dům DPB. Vyprojektováno a získán souhlas Čezu a potřebná povolení. Čekáme na výsledek dotačního řízení. Realizace pouze při získání dotace. |
| Finanční náročnost | 16 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města – 10 mil. Kč Dotace - Modernizační fond – 6. mil. Kč |
| Časová náročnost | 12 měsíců |
| Garant projektu | Městský energetik a Vedoucí TSSM |
| KPI | Celkový počet nových elektráren, celkové finanční náklady Instalovaný výkon |

| PRIORITNÍ OBLAST: 2 VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: SC 2.2 Zajistit efektivní systém energetického managementu města (EM) |  |
| Opatření: 2.2. B Rozvoj a zkvalitnění energetické infrastruktury a majetku |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Výměna LED svítidel veřejného osvětlení II. a III. etapa |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Jedná se o výměnu svítidel veřejného osvětlení – 70% úspora energie. Čekáme na výsledek dotačního řízení na II. etapu. Žádost o dotaci na III. etapu budeme podávat 2024. Realizace pouze při získání dotace. |
| Finanční náročnost | 10 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města Dotace - Modernizační fond |
| Časová náročnost | 12 měsíců |
| Garant projektu | Městský energetik a Vedoucí TSSM |
| KPI | Celkový počet vyměněných svítidel Celkové finanční náklady |
| PRIORITNÍ OBLAST: 2 VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |
| Strategický cíl: SC 2.2 Zajistit efektivní systém energetického managementu města (EM) |  |
| Opatření: 2.2. A Rozšíření systému energetického managementu města |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Rozšíření systému Flowbox na další budovy města |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Rozšíření systému Flowbox na školní jídelnu a dvě třídy MŠ a na spolkový dům. Realizace i v případě nezískání dotace. |
| Finanční náročnost | 1 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města Dotace - prověřit |
| Časová náročnost | 12 měsíců |
| Garant projektu | Městský energetik a Vedoucí TSSM |
| KPI | Celkové finanční náklady |

| PRIORITNÍ OBLAST: 2 VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: SC 2.3 Zajistit efektivní odpadové hospodářství města |  |
| Opatření: 2.3. A Zefektivnit systém sběru a separace odpadu |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Kompostéry pro občany a štěpkovač pro TSSM |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Nákup 300 ks kompostérů – rozdat zájemcům, nákup nového štěpkovače pro TSSM. Dotace získána. Probíhá výběrové řízení. |
| Finanční náročnost | 2,7 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města – 0,6 mil. Kč Dotace SFŽP – 2,1 mil. Kč |
| Časová náročnost | 8 měsíců |
| Garant projektu | Markéta Augustovová (kancelář starosty) a Vedoucí TSSM |
| KPI | Celkové finanční náklady Počet rozdaných kompostérů Odhad úspory tun bioodpadu, který nebyl odvezen na kompostárnu |
| PRIORITNÍ OBLAST: 2 VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |
| Strategický cíl: 2.1 Dlouhodobě zlepšovat správu a péči o veřejnou zeleň a životní prostředí |  |
| Opatření: 2.1. B Zefektivnit hospodaření s vodou ve veřejném prostoru |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Rybníky v Želivci |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Vybudování soustavy tří rybníků v Želivci. Vyprojektováno. Probíhá proces získání stavebního povolení. Čekáme na vhodnou dotační výzvu. Realizace pouze při získání dotace. |
| Finanční náročnost | 7 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města – 2,7 mil. Kč Dotace - ministerstvo zemědělství – 4,3 mil. Kč |
| Časová náročnost | 1 rok |
| Garant projektu | Vedoucí TSSM a starosta |
| KPI | Celková vodní plocha Celkové finanční náklady Počet rybníků |

| PRIORITNÍ OBLAST: 3 MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 3.1 Zajistit efektivní správu a péči o nemovitý majetek města |  |
| Opatření: 3.1. A Realizovat investice do nemovitostí města zajišťujících výkon veřejné služby 3.1. B Realizovat investice do bytového hospodářství města |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Rekonstrukce střechy budovy DPB a ZŠ Na Pohoří |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Předmětem projektu je realizace stavebních prací v objektu ZŠ Na Pohoří a DPB (dům s podporovanými byty za hotelem Zruč). Oprava střech před instalací fotovoltaiky. |
| Finanční náročnost | 5 mil. |
| Zdroje financování | Rozpočet města |
| Časová náročnost | 6 měsíců |
| Garant projektu | Vedoucí TSSM |
| KPI | Celkové finanční náklady Počet opravených střech |
| PRIORITNÍ OBLAST: 3 MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA |  |
| Strategický cíl: 3.1 Zajistit efektivní správu a péči o nemovitý majetek města |  |
| Opatření: 3.1. A Realizovat investice do nemovitostí města zajišťujících výkon veřejné služby |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Zručský zámek ožívá – IV. etapa |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Oprava prostor bývalých vináren, instalace brány a branek do vstupního objektu. Vyprojektováno a získáno SP. Využití – možnost expozice (např., přesun Příběhu řeky Sázavy) či součást prohlídkového okruhu. Na první část získána dotace ze Středočeského kraje. |
| Finanční náročnost | 14 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města – 7 mil. Kč Dotace – Středočeský kraj – památky – 7 mil. Kč |
| Časová náročnost | 12 měsíců |
| Garant projektu | Starosta |
| KPI | Plocha opravené části Celkové finanční náklady |
| PRIORITNÍ OBLAST: 3 MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA |  |
| Strategický cíl: 3.1 Zajistit efektivní správu a péči o nemovitý majetek města |  |
| Opatření: 3.1. B Realizovat investice do bytového hospodářství města |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Rekonstrukce stávajících bytů a výstavba dvou nových ve Zručském Dvoře, č.p. 2 |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Předmětem projektu je zřízení dalších dvou bytů pro potřeby města a oprava pěti stávajících v č.p. 2. Součástí rekonstrukce je výstavba 7 kójí pro každý byt – podobně jako u spodních bytů ve Zručském Dvoře. Vyprojektováno a získáno SP. Realizace i bez dotace, zvážit úvěr. |
| Finanční náročnost | 25 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města Dotace – prověřit možnost v roce 2024 či možnost zvýhodněného úvěru |
| Časová náročnost | 12 měsíců |
| Garant projektu | Vedoucí TSSM |
| KPI | Počet zřízených a opravených bytů Celkové investiční náklady |

| PRIORITNÍ OBLAST: 3 MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 3.2 Budovat a rozšiřovat sítě a veřejnou infrastrukturu |  |
| Opatření: 3.2. A Zkvalitnit komunikace a dopravní infrastrukturu |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Výkupy pozemků (např. pod komunikacemi) |
| Typ opatření | Procesní |
| Popis | Předmětem projektu je výkup soukromých pozemků pod komunikacemi, nákup dalších pozemků pro rozvoj města (např. průmyslová zóna) |
| Finanční náročnost | 10 mil. |
| Zdroje financování | Rozpočet města |
| Časová náročnost | Průběžně dle potřeby |
| Garant projektu | Vedoucí odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, starosta |
| KPI | Počet vykoupených pozemků Celková výměra vykoupených pozemků |

| PRIORITNÍ OBLAST: 3 MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 3.2 Budovat a rozšiřovat sítě a veřejnou infrastrukturu |  |
| Opatření: 3.2. B Zkvalitnit a vybudovat sítě a strategickou infrastrukturu |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Rekonstrukce dešťové kanalizace ulic Vlašimská a Kutnohorská |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Předmětem projektu je oprava dešťové kanalizace v ulicích Vlašimská a Kutnohorská ve spolupráci se Středočeským krajem, který by měl uvedené ulice opravovat v rámci projektu napojení D1 – Kutná Hora (Oprava II/126). Vyprojektováno a probíhá proces získání SP. Realizace pouze ve spolupráci se Střed. Krajem. |
| Finanční náročnost | 25 mil. |
| Zdroje financování | Rozpočet města – 3 mil. Kč Dotace a Středočeský kraj – 22. mil. Kč |
| Časová náročnost | 18 měsíců |
| Garant projektu | Vedoucí TSSM a starosta |
| KPI | Celkové finanční náklady |

| PRIORITNÍ OBLAST: 3 MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 3.2 Budovat a rozšiřovat sítě a veřejnou infrastrukturu |  |
| Opatření: 3.2. A Zkvalitnit komunikace a dopravní infrastrukturu |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Rekonstrukce ulic Horní, Zámecká, Prostřední a části 5. května |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Předmětem projektu je celková rekonstrukce ulic Horní, Zámecká, Prostřední a části 5. května po výstavbě vodovodu a kanalizace. Vyprojektováno, probíhá proces získání SP a výběrové řízení.Realizace i bez dotace. |
| Finanční náročnost | 16 mil. |
| Zdroje financování | Rozpočet města – 8 mil. Kč Dotace MMR – rozvoj regionů – 8 mil. Kč |
| Časová náročnost | 6 měsíců |
| Garant projektu | Vedoucí TSSM a starosta |
| KPI | Celkové finanční náklady Počet opravených ulic |

| PRIORITNÍ OBLAST: 3 MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 3.2 Budovat a rozšiřovat sítě a veřejnou infrastrukturu |  |
| Opatření: 3.2. B Zkvalitnit a vybudovat sítě a strategickou infrastrukturu |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Kanalizace Dubina |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace v naší obci Dubina a její napojení do centrální ČOV. Vyprojektováno a získáno SP.Akci realizovat ve spolupráci s VHS Vrchlice Maleč. Pouze při získání dotace. |
| Finanční náročnost | 25 mil. |
| Zdroje financování | Rozpočet města – 8 mil. Kč Dotace z ministerstva zemědělství – 17. mil. Kč |
| Časová náročnost | 12 měsíců |
| Garant projektu | Vedoucí TSSM a starosta |
| KPI | Celkové finanční náklady Počet připojených nemovitostí |

| PRIORITNÍ OBLAST: 4 ŽIVOT A SLUŽBY |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 4.1 Podpořit rozvoj a zkvalitnění veřejných i soukromých služeb |  |
| Opatření: 4.1. B Zajistit kvalitu a dostupnost veřejných služeb |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Zdravotní služby |
| Typ opatření | Procesní |
| Popis | Cílem projektu je „doplnit“ chybějící zdravotní služby ve městě a zajistit tak zdravotní služby pro občany města v potřebné kvalitě a rozsahu ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. V současné době sháníme – pediatr, jeden praktik, oční lékař a chirurg |
| Finanční náročnost | Není možné objektivně vyčíslit |
| Zdroje financování | Rozpočet města |
| Časová náročnost | 36 měsíců |
| Garant projektu | Vedoucí odboru vnitřních věcí a starosta |
| KPI | Nárůst/pokles počtu lékařů poskytujících zdravotní služby |

| PRIORITNÍ OBLAST: 4 ŽIVOT A SLUŽBY |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: SC 4.2 Dobudovat občanskou vybavenost města |  |
| Opatření: 4.2. A Dobudovat prvky občanské vybavenosti |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Výstavba biotopu na koupání |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Vybudování koupaliště přírodního typu tzv. biotopu v lokalitě Rákosí. V současné době probíhá projektování. |
| Finanční náročnost | 40 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města |
| Časová náročnost | 12 měsíců |
| Garant projektu | místostarosta |
| KPI | Celkové finanční náklady |

| PRIORITNÍ OBLAST: 4 ŽIVOT A SLUŽBY |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 4.3 Aktivně rozvíjet občanskou společnost, partnerství a spolupráci |  |
| Opatření: 4.3. B Podpořit motivaci a participaci lidí na „řízení a rozvoji města“ |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Participativní rozpočet města |
| Typ opatření | Procesní |
| Popis | Město každý rok vyčlení část finančních prostředků v rámci svého rozpočtu na participativní aktivity. V rámci každoročně vyhlášeného tématu občané města společně či jednotlivě vymýšlí a přihlašují projekty, které jsou podle jejich názoru v daném tématu nejpotřebnější. Občané města následně formou hlasování rozhodují o tom, které projekty se nakonec zrealizují. |
| Finanční náročnost | 0,6 mil. ročně |
| Zdroje financování | Rozpočet města |
| Časová náročnost | Průběžně |
| Garant projektu | Tajemník |
| KPI | Celková výše finančních prostředků v rámci participativního rozpočtu města Celkový počet přihlášených projektů Počet vybraných projektů k realizaci Počet obyvatel města zapojených do výběru projektů |

| PRIORITNÍ OBLAST: 5 CESTOVNÍ RUCH |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 5.1 Posílit kompetence a řízení cestovního ruchu |  |
| Opatření: 5.1. A Vytvořit platformu ke koordinaci, konzultaci a sdílení dobré praxe v rámci směřování cestovního ruchu ve městě |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Platforma pro řízení cestovního ruchu |
| Typ opatření | Procesní |
| Popis | Pokračování v platformě - kulatý stůl k tématu cestovního ruchu v městě Zruč nad Sázavou a pravidelná koordinace, konzultace a brainstorming ke směřování cestovního ruchu ve městě a k tvorbě produktů. Cílem projektu je pravidelně několikrát ročně oslovovat elektronicky všechny významné hráče z oblasti cestovního ruchu, motivovat je ke koordinované spolupráci v cestovním ruchu. |
| Finanční náročnost | Není možné objektivně vyčíslit |
| Zdroje financování | Rozpočet města |
| Časová náročnost | Průběžně |
| Garant projektu | Vedoucí odboru kultury, školství a sportu |
| KPI | Počet zapojených subjektů Počet společných projektů/produktů cestovního ruchu |
| PRIORITNÍ OBLAST: 5 CESTOVNÍ RUCH |  |
| Strategický cíl: SC 5.2 Vytvořit atraktivní produkty cestovního ruchu |  |
| Opatření: 5.2. A Vytvořit a implementovat produkt CR na téma "Baťovská Zruč" |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Baťovská Zruč |
| Typ opatření | Projektové a procesní |
| Popis | Příprava, realizace a implementace nového turistického produktu Baťovská Zruč. Realizace v případě získání dotace. |
| Finanční náročnost | 2,5 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města – 0,5 mil. Kč Dotace – 2 mil. Kč |
| Časová náročnost | Průběžně |
| Garant projektu | Vedoucí odboru kultury, školství a sportu a zastupitel Josef Förster |
| KPI | Celkové finanční náklady |

| PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem |  |
| Opatření: 6.1. B Rozvíjet osobnost, dovednosti a schopnosti žáků |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Finanční podpora týmu duševního zdraví |
| Typ opatření | Procesní |
| Popis | Cílem projektu je finanční podpora fungujícího týmu duševního zdraví na naší ZŠ, ve složení dětský psychiatr, klinický psycholog, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník a zdravotní sestra. Realizace i bez dotace. |
| Finanční náročnost | 0,6 mil. Kč rok |
| Zdroje financování | Rozpočet města Dotace |
| Časová náročnost | Již probíhá |
| Garant projektu | Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu |
| KPI | Počet intervencí |

| PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem |  |
| Opatření: 6.1. B Rozvíjet osobnost, dovednosti a schopnosti žáků |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Trenéři do škol |
| Typ opatření | Procesní |
| Popis | Odborní trenéři po proškolení pravidelně docházejí k dětem a učí je všeobecné tělesné průpravě |
| Finanční náročnost | Není možné objektivně stanovit |
| Zdroje financování | Rozpočet školy – peníze dá město přímo do rozpočtu školy |
| Časová náročnost | Průběžně |
| Garant projektu | Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu |
| KPI | Počet dětí, které se účastní výuky s trenéry |

| PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem |  |
| Opatření: 6.1. B Rozvíjet osobnost, dovednosti a schopnosti žáků |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Eduzměna |
| Typ opatření | Procesní |
| Popis | Cílem projektu je během 5 let docílit u dětí zlepšení (projekt je v polovině): - Vztahu k učení a škole - Čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti - Schopnosti řešit problémy |
| Finanční náročnost | Není možné objektivně stanovit |
| Zdroje financování | Rozpočet města Finanční prostředky Nadačního fondu Eduzměna |
| Časová náročnost | Průběžně, projekt již probíhá |
| Garant projektu | Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu |
| KPI | Dle metodiky projektu Eduzměna |

| PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem |  |
| Opatření: 6.1. C Podpořit a rozvíjet systém dalšího vzdělávání |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Univerzita třetího věku |
| Typ opatření | Projektové i procesní |
| Popis | Projekt si klade za cíl dlouhodobě a cíleně podporovat celoživotní vzdělávání, akademie III. věku, atp. (např. projekt „Zručská akademie - Spolkáč pro všechny“) |
| Finanční náročnost | Není možné objektivně stanovit |
| Zdroje financování | Rozpočet města Příspěvky partnerů (např. vzdělávacích institucí) |
| Časová náročnost | Průběžně |
| Garant projektu | Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu |
| KPI | Počet programů celoživotního vzdělávání Počet občanů města zapojených do programů celoživotního vzdělávání |

| PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: SC 6.3 Realizovat potřebná technická a technicko-organizační opatření |  |
| Opatření: 6.3. B Zajistit modernizaci, opravy a rekonstrukce nemovitého majetku škol |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Tři nové učebny ZŠ Na Pohoří |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Smyslem projektu je vybudování tří nových kmenových tříd z důvodu většího počtu dětí. V roce 2024 vyprojektovat. Pouze při získání dotace. |
| Finanční náročnost | Odhad – 50 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města Dotace - prověřit |
| Časová náročnost | Průběžně |
| Garant projektu | Starosta a ředitelka ZŠ |
| KPI | Celkové finanční náklady |

| PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem |  |
| Opatření: 6.1. C Podpořit a rozvíjet systém dalšího vzdělávání |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Městské granty |
| Typ opatření | Procesní |
| Popis | Předmětem projektu je formou městských grantů pravidelně a dlouhodobě podporovat vzdělávací akce, kulturní a sportovní dění či akce ve městě |
| Finanční náročnost | 2 mil. Kč/rok |
| Zdroje financování | Rozpočet města Příspěvky partnerů (např. vzdělávacích institucí) |
| Časová náročnost | Průběžně |
| Garant projektu | Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu |
| KPI | Počet podpořených vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí Počet podpořených organizací Počet občanů města – účastníků vzdělávacích akcí |

| PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ |  |
| --- | --- |
| Strategický cíl: SC 6.3 Realizovat potřebná technická a technicko-organizační opatření |  |
| Opatření: 6.3. A Zajistit moderní technické vybavení škol |  |
| NÁZEV PROJEKTU | Odborné učebny 2ks ZŠ Na Pohoří |
| Typ opatření | Projektové |
| Popis | Cílem projektu je modernizovat dvě počítačové učebny. Dotace získána. |
| Finanční náročnost | 5 mil. Kč |
| Zdroje financování | Rozpočet města – 3 mil. Kč Dotace Mas 2023 – 2 mil. Kč |
| Časová náročnost | 6 měsíců |
| Garant projektu | Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu |
| KPI | Počet žákovských míst v učebnách Celkové finanční náklady |

## Závěr

Pro roky 2024 až 2026 je v rámci Strategického plánu rozvoje města Zruč nad Sázavou navrženo k realizaci celkem 28 klíčových projektů s finančním objemem  272 mil. Kč.

Převážnou část nákladů tvoří dotační zdroje a  rozpočet města, dále případně příspěvky parterů jednotlivých projektů.

## Přílohy

Pro usnadnění orientace v popisu jednotlivých typů navržených opatření je do přílohy umístěna vzorová „karta projektového záměru“.

| Název, barevné a číselné označení dané PRIORITNÍ OBLASTI |  |
| --- | --- |
| Název a číselná identifikace Strategického cíle ve vazbě na hierarchicky nadřízenou Prioritní oblast |  |
| Název a číselná identifikace Opatření ve vazbě na hierarchicky nadřízenou Prioritní oblast a Strategický cíl |  |
| NÁZEV PROJEKTU |  |
| Typ opatření | Procesní - realizace Opatření ve formě změny či rozšíření stávajícího procesu; případně zavedení procesu nového Projektové – Opatření je třeba realizovat formou „projektu“ (jasný začátek a konec, předem daný rozpočet, jasně měřitelný výstup) |
| Popis | Popis realizace projektu či procesu |
| Finanční náročnost | Objektivní odhad finančních nákladů projektu |
| Zdroje financování | Z jakého zdroje bude (je možné/vhodné) projekt financován |
| Časová náročnost | Jak dlouho bude trvat, než se daný projekt zrealizuje |
| Garant projektu | Kdo je za realizaci projektu odpovědný |
| KPI | (Měřitelná kritéria úspěchu) – jak vyhodnotíme úspěšnost realizace projektu |

Samostatnou přílohu tvoří tabulka investičních projektů