Protipovodňová opatření

Povodně v roce 2002 a 2006 přivedly naši Sázavu do míst, kde ji pamětníci nepamatují. V roce 2002 voda vystoupala do výše 427 cm a o čtyři roky později do výše 494 cm. V kontextu velkých povodní se jednalo o 10tiletou a 50tiletou povodeň. Velká voda ( více jak 50tiletá) na naší řece již více než 100 let nebyla a doufejme, že přidá další desítky let a Zruč nenavštíví.

Jak být připraveni? Protipovodňová opatření město řeší již několik let. Problémem se ukázaly dva mosty – lávka u stadionu a most přes Ostrovský potok na náměstí. Nebyly stavěny na větší vody a mohly by tvořit umělé překážky-hráze. Lávku u stadionu se podařilo již vyřešit a v roce 2008 byla zbudována nová lávka splňující parametry na stoletou povodeň. Lávka stála přes 15 mil korun. Most přes ostrovský potok je již vyprojektován a v letošním roce by krajský úřad měl udělat výběrové řízení na zhotovitele a zahájit stavbu. Náklady na tuto akci se pohybují kolem 12 mil korun. V roce 2004 byly vybagrovány nánosy na  Ostrovském potoku. V předloňském roce město získalo několik hektarů pozemků u Ostrovského potoka pod Porážkou. Na konci minulého roku se část z nich zalesnilo, což by mělo přispět za několik let k většímu zadržení vody. Při opravdu velké vodě dle oborníků Zruči pomůže jen umělá ochrana – sypaná hráz či zeď v kombinaci se železničním náspem. Na sypané hráze není dost místa, takže zbývá rozumná ochrana pomocí zdí.

V roce 2007 Ministerstvo zemědělství vypsalo program „ Podpora prevence před povodněmi II“. Žádost do tohoto programu poprvé v historii mohly dávat i města a obce ( dříve jen správci toků – např. Povodí Vltavy ). Prvním krokem bylo zpracování studie proveditelnosti. Zruč nechala studii zpracovat a pod názvem „Zruč nad Sázavou - protipovodňová opatření“ ji na konci roku 2007 předložila na ministerstvo. Na studii se finančně podílely zručské firmy a společně s městem zaplatily 119 tis korun. V polovině roku 2008 nám přišla s ministerstva odpověď – strategický expert vaši žádost vybral a předložte dokumentaci pro územní řízení včetně kladného projednání . Od té chvíle se začalo projektovat a projednávat se všemi vlastníky pozemků. Dokumentace pro územní řízení stojí 750 tis korun. Ve studii a později v dokumentaci byla navržena ochrana Průmyslové ulice, náměstí MUDr. Svobody a areálu Sázavami pomocí železobetonové zdi. Tato zeď by měla uvedená místa ochránit na 100letou vodu plus 30cm. V řeči čísel výše povodně se jedná téměř o 6ti metrovou povodeň – tedy o 1m výše než při povodni z roku 2006. V zadání byla i ochrana levého břehu Ostrovského potoka a levého břehu Sázavy pod silničním mostem. Z důvodů ekonomických a z pohledu Povodí Vltavy tyto dvě lokality byly vypuštěny. Cena ochrany by převyšovala škody na chráněném majeteku a nemohly bychom se ucházet o dotaci. V ekonomickém hodnocení předkládané žádosti musí cena navrhovaných opatření nejméně odpovídat škodám na chráněném majetku. Město tedy zadalo zpracování dokumentace pro územní řízení. Jako ochrana je navržena betonová zeď z vodostavebního železobetonu. V Průmyslové ulici začíná za Varielem a končí u silničního mostu. U náměstí začíná u železničního náspu a pokračuje podél pravého břehu potoka až k restauraci na Ostrově. Další chráněnou lokalitou je celý areál Sázavanu. Zeď v průměru dosahuje výše mezi 0,5 až 2,5 metry ( záleží na vzdálenosti od řeky ). Ve zdi se nachází nezbytné prostupy – přístupy na pozemky a místa pro odtok vody za zeď. V těchto místech a v místech prostupů pod železniční tratí je navrženo mobilní hrazení. Celkem se jedná o 1880 metrů zdi o šířce 40 cm. Přesné rozměry železobetonových zdí a spodních staveb budou určeny na základě statického posouzení a po sestavení hydrogeologického modelu. Odhadované náklady celé stavby se pohybují přes 50 mil korun. Otázkou je zda by postavená protipovodňová ochrana nezhoršovala podmínky nechráněným lokalitám. Výpočty zatím ukázaly, že se jedná o řády v jednotkách centimetrů při stoleté vodě. Na schůzce s dotčenými majiteli nemovitostí byly jako podmínky pro další stupeň dokumentace ( jedná se o dokumentaci realizační ) stanoveny i tyto podmínky: Podrobný hydrogeologický průzkum ( spodní vody ) a  další výpočty ovlivnění výšky hladiny povodně po vybudování ochranné zdi zejména na Ostrovském potoku. Město by se rozhodně nepouštělo do stavby, která by jedné skupině občanů uškodila.

Dokumentace pro územní řízení bude předložena opět na Ministerstvo zemědělství a budeme čekat na výsledek. Pokud budeme vybráni začne práce na realizační dokumentaci. V této fázi by došlo i na řešení vzhledu zdi zejména v lokalitě kolem náměstí. Podaří se naše město částečně ochránit před velkou vodou – to ukáží následující měsíce.